양지 3센터 신규 창고 저장랙  설치 계약서

제1조(총칙)

발주자 바로스 주식회사(이하 “바로스”이라 한다)와 수급인 넥스로지텍

주식회사(이하 “넥스로지텍”이라 한다)는 “바로스”가 발주한 양지 3 물류센터 자재 창고 저장 랙 설치 공사의 수행을 위하여 신의 성실의 원칙에 입각하여 계약을 이행한다.

제2조(공사 장소 및 기간)

- 공사장소: 경기도 용인시 처인구 양지면 남평로 184 (제일리 346-23)

- 공사기간 : 착공일 :   2024년 5월 20일

준공일 :   2024년 6월 21일

제3조(공사금액 및 대금지급 방법)

- 공사금액은 一金 이억사천이백삼십만원 整 (￦ 242,300,000, V.A.T제외)이며 상세

내역은 아래와 같다.

ㆍ부가가치세(VAT) : 一金 이천사백이십삼만원整(￦24,230,000)

② 제1항에서 정한 공사금액(V.A.T제외) 지급방법은 아래와 같다.

1) 계약금 (30%) : 一金 칠천이백육십구만원整 (￦ 72,690,000)

- 계약 및 선금이행보증서 제출 후 14일 이내 지급

4) 잔 금 (70%): 一金 일억육천구백육십일만원整 (￦169,610,000)

- 공사완료후 14일 이내 지급

제4조(공사감독원)

①“바로스”는 자신을 대리하여 다음 각호의 사항을 행하는 자(이하 “공사감독원”이라 한다)를 선임할 수 있다.

1. 시공일반에 대하여 감독하고 입회하는 일

2. 공사의 재료와 시공에 대한 검사 또는 시험에 입회하는 일

3. 공사의 기성부분 검사, 준공검사 또는 공사목적물의 인도에 입회하는 일

4. 기타 공사감독에 관하여 “바로스”가 위임하는 일

② “바로스”는 제1항의 규정에 의하여 공사감독원을 선임한 때에는 그 사실을

즉시 “넥스로지텍” 에게 통지하여야 한다.

③ “넥스로지텍”은 공사감독원의 감독 또는 지시사항이 공사수행에 현저히

부당하다고 인정할 때에는 “바로스” 에게 그 사유를 서면으로 명시하여 필요한

조치를 요구할 수 있다

제5조(시공관리책임자 및 안전관책임자)

① “넥스로지텍”은 착공 전에 시공관리책임자 및 안전관리책임자를 임명하여 이를 “바로스” 에게

통지하여야 한다.

② 시공관리 책임자는 공사현장에 배치하여야 하며, 시공에 관한 일체의 사항에

대하여 “넥스로지텍”을 대리한다.

제6조(견적서)

- “넥스로지텍”은 착공전 설계도면을 “바로스”에게 제출하여 “바로스”의 서면 승인을 득해야 하며, “바로스”가 승인한 도면을 바탕으로 공사를 진행한다.

제7조(선금)

“바로스”가 선금을 지급한 경우 “넥스로지텍”은 이를 계약목적 외에 사용할 수 없으며, 노임지급 및 자재확보에 우선 사용하여야 한다.

제8조(재료의 검사 등)

① 공사에 사용할 재료 중에서 “바로스”가 품목을 지정하여 검사를 요구하는

경우에는 “넥스로지텍”은 사용전에 “바로스”의 검사를 받아야 하며,

설계도면과 상이하거나 품질이 현저히 저하되어 불합격된 재료는 “바로스”와 협의하여 다시 검사를 받아야 한다.

② “넥스로지텍”은 재료의 검사에 소요되는 비용을 부담하여야 하며, 검사 또는

재검사 등을 이유로 계약 기간의 연장을 요구할 수 없다.

③ 공사에 사용하는 재료 중 조립 또는 시험을 요하는 것은 “바로스”의 입회 하에

그 조립 또는 시험을 하여야 한다.

④ 수중 또는 지하에서 행하여지는 공사나 준공 후 외부에서 확인할 수 없는 공사는

“바로스”의 참여 없이 시행할 수 없다.

⑤ 계약서에 첨부한 도면, 사양설명서와 실제 사용하는 자재의 사양이 동일해야하며 차이가 있을시 “넥스로지텍”은 모든 법적 책임을 진다.

⑥ “넥스로지텍”이 재료검사에 불합격하거나 사양설명서와 다른 자재를 사용하는 경우 “바로스”는 시정요청을 할 수 있으며 “넥스로지텍”이 이를 시정하지 않거나 이와 유사한 사례가 3회이상 발생하는 경우 “바로스”는 본 계약을 해지하고 발생한 손해에 대하여 “넥스로지텍”에게 손해배상을 청구할 수 있다.

제9조(안전관리 및 재해보상)

① “넥스로지텍”은 산업재해를 예방하기 위하여 안전시설의 설치 및 보험의 가입 등

적정한 조치를 하여야 한다. 계약금액에 안전관리비 및 보험료 상당액은 이미 계상된

것으로 본다.

② 공사현장에서 발생한 산업재해 및 중대재해 에 대한 책임은 “넥스로지텍”에게 있다. “넥스로지텍”은 재해를 예방하기 위하여 다음 각호의 조치를 수행하여야 하며 안전관리자를 통하여 해당 조치가 현장에서 수행될 수 있도록 하여야 한다. 다만,

“넥스로지텍”의 의사에 반하는 “바로스”의 명백한 요구에 의한 작업으로 인한

재해에 대하여는 그러하지 아니하다.

1. 재해예방에 필요한 인력 및 예산 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치

2. 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치

3. 중앙행정기관·지방자치단체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행에 관한 조치

4. 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

제10조(응급조치)

① “넥스로지텍”은 재해방지를 위하여 특히 필요하다고 인정될 때에는 미리

긴급조치를 취하고 즉시 이를 “바로스”에게 통지하여야 한다.

② “바로스”는 재해방지 기타 공사의 시공상 긴급 부득이 하다고 인정할 때에는

“넥스로지텍”에게 긴급조치를 요구할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 응급조치에 소요된 경비는 실비를 기준으로 “바로스”와

“넥스로지텍”이 협의하여 부담한다.

제11조(공사기간의 연장)

① “바로스”에게 책임이 있는 사유 또는 천재지변, 불가항력의 사태 등

“넥스로지텍”의책임이 아닌 사유로 공사수행이 지연되는 경우 “넥스로지텍”은

공사기간의 연장을 “바로스”에게 요구할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의거 공사기간이 연장되는 경우 이에 따르는 현장관리비 등

추가경비는 제16조의 규정을 적용하여 조정한다.

제12조(부적합한 공사)

① “넥스로지텍”은 “바로스”와 합의한 설계도면, 견적서 등에 부합하게 공사를

수행하여야 하며“바로스”는 “넥스로지텍”의 시공 중 설계도면에 부합하지

아니한 부분이 있을 때에는 이의 시정을 요구할 수 있으며,“넥스로지텍”은

지체없이 이에 응하여야 한다.

② 제1항의 경우 설계도면에 부합하지 아니한 공사가 “넥스로지텍”의 의사에 반하는

“바로스”의 요구 또는 지시에 의하거나 기타 “넥스로지텍”의 책임으로 돌릴

수 없는 사유로 인한 때에는 “넥스로지텍”은 그 책임을 지지 아니한다.

제13조(불가항력에 의한 손해)

① “넥스로지텍”은 천재지변 및 기타

불가항력에 의하여 공사에 차질이 발생한 때에는 즉시 그 사실을 “바로스”에게 통보하여야

한다.

② “바로스”는 제1항의 통지를 받은 경우 즉시 그 사실을 조사,

확인하고 그 손해의 보전에 관하여 “넥스로지텍”과 협의하여야 한다.

제14조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

① 설계도면의 내용이 공사현장의 상태와 일치하지 않거나 불분명, 누락, 오류가 있을

때 또는 시공에 관하여 예기하지 못한 상태가 발생되거나 사업계획이 변경된 때에는

“바로스”와 “넥스로지텍”이 협의하여 설계를 변경한다.

② 제1항의 설계변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생한 때에는 다음 각호의 기준에

의하여 계약금액 중 잔금을 조정한다. 단 설계변경이 “넥스로지텍”의 귀책사유로 인한 경우 “바로스”는 잔금 조정을 거절할 수 있다.

1. 증감된 공사의 단가는 본조 제 1 항의 결과로 양사간 협의하여 첨부된 견적서 상의 단가를 기준으로 한다.

2. 공사가격 내역서에 포함되어 있지 아니한 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가로 한다.

3. 증감된 공사에 대한 이윤은 계약체결 당시의 비율에 의한다.

제15조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

계약체결후 180일이상 경과한 경우에 잔여공사에 대하여 설계도면에 포함되어 있는 품목 또는 비목의 가격 등의 변동으로 인한 등락액이 잔여공사에 해당하는 계약금액의 100분의 10 이상인 때에는 계약금액을 조정한다.

제16조(기타 계약내용의 변동으로 인한 계약금액의 조정)

제12조 및 제13조에 의한 경우 이외에 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 대한 실비를 기준으로 당사자간의 서면합의에 의하여 조정한다.

제17조(준공)

① “넥스로지텍”은 공사를 완성한 때에는 “바로스”에게 통지하여야 하며

“바로스”는 통지를 받은 후 [●]일 이내에 “넥스로지텍”의 입회 하에 검사를 하여야

한다 “넥스로지텍”은 “바로스”가 지정한 검수에 협조하여야하며 협조하지 않아 발생한 불이익은 “넥스로지텍”이 부담한다.

“바로스”는 검사 완료 후 문제가 발견 되지 않을 경우

“넥스로지텍”에게 최종인수증명서를 발급해 주어야 한다.

② “넥스로지텍”은 제1항의 검사에 합격하지 못한 때에는 지체없이 이를 보수 또는

개조하여 다시 검사를 받아야 한다.

③ “넥스로지텍”은 검사의 결과에 이의가 있을 때에는 재검사를 요구할 수 있으며,

“바로스”는 이에 응하여야 한다.

제 18조(이행보증서)

①“넥스로지텍”은 계약상의 의무이행을 보증하기 위해 i) 계약 체결일로부터 7일 이내에 선급금액의 100%에 해당하는 금액(이하 “선급금 이행보증서”), ii) 제19조 제1항에 따라 잔금 청구 시 공사금액의 10%에 해당하는 금액(이하 “하자보수 이행보증서”)을 각각 다음 각 호의 기관이 발행한  보증서로서 바로스에게 제공한다.

1. 보증보험회사, 신용보증기금 등 이와 동등한 기관이 발행하는 보증서

2. 금융기관의 지급보증서

②  하자보수 이행보증서는 제15조에 의거한 최종 검사 합격일로부터 12개월간

유효하게 존속하여야 한다.

③ “넥스로지텍”의 보증서 제공과 관련하여 발생하는 일체의 수수료는

“넥스로지텍”이 부담한다.

제19조(대금지급)

① “넥스로지텍”은 제 17조에 따라 최종인수증명서를 받은 경우  즉시 잉여자재, 폐물, 가설물 등을 철거, 반출하는 등 공사현장을 정리한 후 해당 단계의 공사대금지급을 “바로스”에게 청구할 수 있다. 공사 잉여자재 및 폐물의 철거, 반출은 “넥스로지텍”의 비용으로 한다.

② “바로스”는 제3조 에 의거하여 단계별 공사완료시 공사대금을 지급기한 내에 지급하지 못하는 경우에는 그 미지급금액에 대하여 지급기한의 다음날부터 지급하는 날까지의 일수에 미지급금액에1000분의 3을 곱하여 적용되는 연체이자율을 적용하여 산출한 이자를 지급하여야 한다.

③ 제 3조의 공사완료는 “넥스로지텍”이 최종인수증명서를 “바로스”로부터 교부받은 경우를 말하며 “넥스로지텍”은 공사완료 후 즉시 세금계산서를 발행하여 잔금을 청구한다. 세금계산서 미발행 및 지연발행의 책임은 “넥스로지텍”이 부담한다.

제20조(이행지체)

①“넥스로지텍”은 양사간 약속한 준공기한 내에 공사 전체를 완공하지 아니한 때에는 (지체일수 X 총 공사대금(거래대금)의 1000분의 1)의 금액을(이하 “지체상금”이라 한다) “바로스”에게 지급 또는 “바로스”는 “넥스로지텍”에게 지급할 공사대금에서 상계처리 할 수 있다. 다만, 천재지변, 전쟁, 항만봉쇄, 전염병 방역을 위한 출입제한, 기타 “넥스로지텍”의 책임으로 돌릴 수 없는 사유로 지체된 경우에는 그러하지 아니하다. 전체 공사가 지연되지 않도록 각 공사단계 점검하여 양사가 약속한 준공기한내 완료 할 수 있도록 양사가 협의한다.

② 제1항의 경우에 성질상 분할 할 수 있는 공사의 완성부분으로서 “바로스” 검사를 거쳐 인수한  부분에 상당하는 금액은 계약금액에서 공제한다.

③ 지체상금의 한도는 계약금액의 10% 를 초과 하지 않는다.

제21조(하자담보)

① “넥스로지텍”은 제18조 제1항에 의거하여 계약서에서 정한 하자보수

보증금율(10%)을 계약금액에 곱하여 산출한 금액(이하 “하자보수보증금”이라

한다)을 준공검사후 그 공사의 대가를 지급할 때까지 보증보험증권을 증서로서

“바로스”에게 납부하여야 한다.

② “넥스로지텍”은 준공검사를 마친 날로부터 하자담보 책임기간인 24개월 간

당해공사에 발생하는 일체의 하자를 보수하여야 한다. 하자담보 기간이

경과되었을 지라도 하자담보기간 내 “바로스”가 하자보수를 요청한 경우에는

하자보수가 완료된 날에 하자담보기간이 종료된다. 다만, 공사목적물의 인도 후에

천재지변 등 불가항력이나“넥스로지텍”의 책임이 아닌 사유로 인하여

발생한 것일 때에는 그러하지 아니하다.

③ “바로스”는 준공검사가 완료된 이후 발생된 하자(장애,오류, 이상징후 발생

포함)에 대해 “넥스로지텍”에게 통보하여야 하며, “넥스로지텍”은

본 조 제2항에 의거 지체없이 하자보수 작업을 해야 한다.

제22조(“바로스”의 계약해제 등)

① “바로스”는 다음 각호의 하나라도 해당하는 경우에는 계약의 전부 또는 일부를

즉시 해제 또는 해지할 수 있다.

1. “넥스로지텍”이 정당한 이유없이 약정한 착공기일을 경과하고도 공사에 착공하지 아니한 경우

2. “넥스로지텍”에게 책임이 있는 사유로 인하여 준공기일내에 공사를 완성할 가능성이 없음이 명백한 경우

3. “넥스로지텍”에게 파산, 회생 또는 이와 유사한 절차의 신청이 있는 경우

4. “넥스로지텍”이 계약을 위반하여 “바로스”가 시정조치를 요구하였으나 10일 이내에 시정되지 않은 경우

5. 기타 “넥스로지텍”이 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우

② 제1항의 규정에 의한 계약의 해제 또는 해지는 그 이유를 명시하여 “넥스로지텍”에게 통지함으로써 효력이 발생한다.

③ 넥스로지텍은 제2항의 규정에 의한 통지를 받은 때에는 다음의 사항을 준수하여야

한다.

1. 당해 공사를 지체없이 중지하고 모든 공사기구들을 공사장으로부터 철거한다.

2. 제8조의 규정에 의한 지급재료의 잔여분과 대여품은 지체없이 바로스에 반환한다.

3. 계약의 해제 또는 해지로 인하여 “바로스”에게 발생한 손해를 모두 배상한다.

제23조(“넥스로지텍”의 계약해제 등)

① “넥스로지텍”은 다음 각호의 하나라도 해당하는 경우에는 계약의 전부 또는 일부를

해제 또는 해지할 수 있다.

1. 공사내용을 변경함으로써 계약금액이 100분의 30 이상 감소된 때

2. “바로스”에게 책임이 있는 사유에 의한 공사의 정지기간이 90일을 초과하거나 계약서상의 공사기간의100분의 50을 초과한 때

3. “바로스”가 정당한 이유없이 계약내용을 이행하지 아니함으로써 공사의 적정이행이 불가능하다고 명백히 인정되는 때

② 제1항의 규정에 의한 계약의 해제 또는 해지는 그 사유를 명시하여 “바로스”에게

통지함으로써 효력이 발생한다.

제24조(손해배상 등)

① 제 22조 및 제23조의 규정에 의하여 계약이 해지된 때에는 “바로스”와 “넥스로지텍”은  지체없이 기성부분의 공사금액을 정산하여야 한다.

② 제22조 및 제23조의 규정에 의한 계약의 해제 또는 해지로 인하여 손해가 발생한

경우, 혹은 당사자의 의무를 위반하여 손해가 발생한 경우 그 일방당사자는

상대방에게 그에 대한 배상을 청구할 수 있다.

- “넥스로지텍”의 고의 또는 과실에 의한 공사장소의 오염 또는 파손 등 훼손이 있었을 때에는 지체없이 바로스에게 그 사실을 통지하여야 하며 손해가 있을 때에는 “넥스로지텍”은 “바로스”에게 그 손해를 배상하여야 한다.

제25조(비밀유지)

① “바로스”와 “넥스로지텍”은 상호간의 거래로 인하여 알게 된 상대방의 영업비밀을 제3자에게 누설하지 아니한다. 다만, 다른 법령에 근거하여 행정기관이 공개를 요청하거나 법원의 판결에 따라 공개하는 경우는 예외로 한다.

② “넥스로지텍”은 “바로스”와의 계약을 통하여 제공받은 “바로스”의 고객정보를 제3자에게 제공하거나 본 계약의 목적 이외의 용도로 사용하지 않는다.

③ 본 조의 의무는 “바로스”와 “넥스로지텍” 사이의 거래가 종료된 이후에도 계속된다.

제26조(권리의무의 양도)

이 계약에 의하여 발생하는 권리 또는 의무는 제3자에게 양도하거나 위임할 수 없다. 다만, 상대방의 서면 동의를 얻었을 때에는 그러하지 아니하다.

제27조(법령의 준수)

“바로스”와 “넥스로지텍”은 이 공사의 시공 및 계약의 이행에 있어서 건축법, 산업안전보건법, 하도급법 등 관계법령의 제규정을 준수한다.

제28조(분쟁의 해결)

계약에 별도로 규정된 것을 제외하고는 계약에서 발생하는 문제에 관한 분쟁은 계약당사자가 쌍방의 합의에 의하여 해결한다. 분쟁의 원만한 합의가 불가할 경우 서울 동부지방법원을 제1심의 전속적 합의관할 법원으로하여 분쟁을 해결한다.

제29조(특약사항) 기타 이 계약에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 “바로스”와 “넥스로지텍”이 서면으로 합의하여 별도의 특약을 정할 수 있다.

제 30조(공사범위) 자재 창고 저장 랙 설치 계약에 대한 공사범위는 계약서에 첨부되는 별첨1 배치도면에서 정한 범위에서 공사한다

제 31조 ( 산업안전보건관리비와 수급인의 안전관리 의무 등 )

- “넥스로지텍”는 작업자의 산업재해 및 건강장해를 예방하기 위하여 안전시설의 설치 및 보험의 가입 등 적정한 조치를 하여야 하며, 공사도급계약서의 계약금액은 산업안전보건관리비를 계상한 금액이다.

- “넥스로지텍”은 계약체결 후 지체 없이 산업안전보건법에 따른 산업안전보건관리비 사용기준, 공사특성에 적합한 안전관리계획 및 산업안전보건관리비 사용계획을 작성하여 “바로스”에게 제출하고 이에 따라 산업안전보건관리비를 사용하여야 하며, 기성부분의 지급신청 및 공사완료 시 “바로스”에게 관련 자료를 제공하여야 한다.

- “넥스로지텍”은 공사기간 중 안전관리를 위해 최선을 다하며, 안전관리자를 배치한다. 또한 “넥스로지텍”의 귀책사유로 발생한 모든 안전ㆍ환경사고와 그 손실에 대하여 법적으로 책임을 부담한다.

제32조 ( 근로자의 보호 )

- “넥스로지텍”은 도급 받은 공사가 건설산업기본법, 임금채권보장법 및 고용보험법, 국민연금법, 국민건강보험법 및 노인장기요양보험법에 의하여 의무가입대상인 경우에는 퇴직공제제도, 임금채권보장제도, 고용보험, 국민연금, 건강보험 및 노인장기요양보험에 가입하여야 한다.

- 제1항의 건설근로자퇴직공제부금, 임금채권보장제도에 따른 사업주 부담금, 고용보험료, 국민연금보험료, 국민건강보험료 및 노인장기요양보험료는 계약금액에 반영되었다.

- “넥스로지텍”은 제1항 및 제2항 이외에도 산업재해보상보험 등 건설근로자의 보호를 위하여 필요한 보험에 가입하여야 한다.

- "넥스로지텍"이 산업안전보건법 제73조 제1항에 따라 건설재해예방 전문지도기관으로부터 산업재해 예방을 위한 지도를 받아야 하는 자에 해당할 경우, 해당 지도를 받아야 한다.

제33조 ( 노동관계법령상의 책임 )

- “넥스로지텍”은 노동관계법령에 의한 사업주 혹은 사용주로서 자신의 소속 종업원 및 사실상 사용하는 자들에 대하여 전적으로 책임을 진다.

- 본 계약에 따른 공사의 진행 중 “넥스로지텍”의 임금체불이 주원인이 되어 공사의 진행에 차질이 발생하는 경우 “바로스”는 “넥스로지텍”에게 통보 후 공사대금을 조속히 지급하도록 요청할 수 있다.

제 34 조 ( 근로자의 작업중지 )

- “넥스로지텍” 및 “관계수급인”(도급이 여러 단계에 걸쳐 체결된 경우 각 단계별로 도급받은 사업주 전부를 말한다, 이하 같다) 소속 근로자는 작업 중 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우 작업을 중지하고 대피할 수 있다.

- “바로스”는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있다고 근로자가 믿을만한 합리적인 이유가 있을 때에는 제1항에 따른 작업 중지로 공기 또는 납품이 지연되더라도 “넥스로지텍”에게 그 지연을 이유로 지체상금을 부과하거나 대금을 감액하는 등 불이익을 주어서는 안된다. 단, 산업재해가 발생할 급박한 위험이 안전 관리 미흡, 공사 준비 소홀 등 “넥스로지텍”의 과실에 의한 경우에는 그러하지 아니하다.

- “넥스로지텍”는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있다고 근로자가 믿을만한 합리적인 이유가 있을 때에는 제1항에 따른 작업 중지로 공기 또는 납품이 지연되더라도 “관계수급인”에게 그 지연을 이유로 지체상금을 부과하거나 대금을 감액하는 등 불이익을 주어서는 안된다. 단, 산업재해가 발생할 급박한 위험이 안전 관리 미흡, 공사 준비 소홀 등 “관계수급인”의 과실에 의한 경우에는 그러하지 아니하다.

- “넥스로지텍”는 그 소속 근로자에게 제1항에 기한 작업중지권을 수시로 교육 및 홍보하여야 하며, 제1항에 따라 작업을 중지하고 대피한 근로자에 대하여 해고나 그 밖의 불리한 처우를 해서는 아니 된다.

- “넥스로지텍”는 “관계수급인”으로 하여금 그 소속 근로자에게 제1항에 기한 작업중지권을 수시로 교육 및 홍보하도록 하고, “관계수급인”이 제1항에 따라 작업을 중지하고 대피한 근로자에 대하여 해고나 그 밖의 불리한 처우를 못하도록 적절한 조치를 취하여야 한다.

발주자 주식회사 “바로스”와 수급인 “넥스로지텍” 주식회사는, 위 내용을 의하에

계약을 체결하고 계약서 2통을 작성하여 각각 1통씩 보관한다. 상세한 “바로스”와

“넥스로지텍”의 권리와 의무에 대해서는 상기 계약서 원본의 내용을 따르며

계약금액의 세부내역은 첨부된 견적서의 내용을 준한다.

제 35조 (중대재해 처벌 등에 관한 법률에 따른 의무 이행)

① “넥스로지텍”는 중대재해를 예방하기 위하여 다음 각호의 적정한 조치를 하여야 하며, 공사도급계약서의 계약금액은 해당 조치에 필요한 금액을 계상한 금액이다.

1. 재해예방에 필요한 인력 및 예산 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치

2. 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치

3. 중앙행정기관·지방자치단체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행에 관한 조치

4. 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

② “넥스로지텍”은 현장에 안전관리자를 선임하여 본조 1항의 조치를 이행하도록 하여야 한다.

2024 년  5  월  16  일

발주자

주  소 : 경기도 용인시 처인구 남평로 111-73

상  호 : ㈜바로스

대표자 : 박 성 진        (인)

수급인

주  소 : 경기도 하남시 감일남로 56, 5층

상  호 : 넥스로지텍 주식회사

대표자 : 손 정 열        (인)

[별첨1배치도면]