# 물류 자동화 컨설팅 용역 계약서

용 역 계 약 서

주식회사 [바로스] (이하 “갑”이라 한다)와 [SSI-Schaefer](이하 “을”이라 한다)은 “갑”의 [물류 자동화 컨설팅]용역 (이’하 “용역”이라 한다)을 “갑”이 “을”에게 요청하고 “을”이 이것을 수행하는 것에 관하여 다음과 같이 계약하고, 이를 증명하기 위하여 이 계약서 2부를 작성, 쌍방 기명날인한 후 각각 1부씩 보관하기로 한다.

제1조 (계약의 목적)

본 계약은 [물류 자동화 컨설팅]용역계약(이하 “본 계약”이라 한다)에 대한 제반 사항을 규정하고 쌍방이 계약서의 각 조항을 성실히 이행함으로써 상호 이익을 도모하는데 그 목적이 있다.

제2조 (용역의 범위)

- “을”이 수행할 컨설팅 용역의 범위는 구체적으로는 다음과 같다.

- 사업전략

- 바로스 물류 운영 방향 수립 및 운영 전략

- 가구 물류 최적 PLT 규격 및 운영방안(수 · 배송 적재율, 보관효율, 운송비 절감 방안 등)

- PLT 수불관리 방안(자동화 운영시 최적 관리방안, 비용 및 現 보유분 고려)

- 최적 시공상차 운영방안(상차시간 단축 및 분산 방안, 최대 상차공간 확보 등)

- 타당성 검증을 통한 자동화 수준, 범위, 센터 층별 구성 결정

- 건축설계

- 사업 방향/운영 전략/자동화 수준 및 범위를 바탕으로 건축의 구조 및 규모 설계

- 확정된 부지 내 사업성(임대면적 및 임대가능성 등)과 자동화 운영효율을 고려한 최적 구조 및 배치 제안

- 지하 1층 ~지상 5층 구조로 지하1층 ~지상2층 3개층 사용, 지상 3층 ~지상 5층 임대 고려

- 용인 자동화 물류센터 설계

- 2040년 기준, 24시간 운영 및 매출 1.4조(서비스매출 2천억:8만 5천PLT) 및 확장성 고려 설계

- 물류비 최소 50% 이상 절감

- 피킹 무인화 확장성 고려 설계

- Material Flow Diagram 작성

- 기본 레이아웃 정의

- 예상 투자비 산출 및 ROI분석

- 물류 정보 SW 솔루션 비교/검토(선진/우수사례 포함) 및 최적 솔루션 제안

- 물류 정보 시스템 운영 방안(아키텍쳐, 서버, 조직 등) 및 인프라 제안

- 전체 품목 분석을 바탕으로 최적 자동화 설비 및 설비별 운영 품목 선정(자동화 설비별 적용품목 기준 설정 포함)

(10) 자동화 대상품목 형태별 분류(대물,중물,소물(자재포함) or 대물&그외)

(11) 건축도면 기반 Engineering 설계

(12) 건축 설계과정에서 건축 구조, 비용, 관련 법규 / 인 · 허가 등의 사유로 변경되는 부분 확인, 건축 설계 및 설비 반영 여부 검토

(13) 설계안 구체화 및 상세비용 산출

4. 보고 및 최종발표

(1) 컨설팅 용역 기간에 작업결과물은 지속적으로 문서화하며 문서화 한 자료는  컨설팅 용역 완료 후 “갑”에게 전달될 최종 보고서의 주요 부분을 구성한다.

최종 보고서의 주요 부문은 아래 1) ~8)을 포함해야한다.

1) 사업개요 및 추진배경

2) AS-IS 운영현황 및 문제점 분석

3) TO-BE 운영전략 및 자동화 컨셉

4) 설비 구성 및 층별 기능 Layout

5) 물류 정보시스템 및 소프트웨어 연동계획(WMS/WCS 등)

6) 예상 투자비 및 재무분석(CAPEX, ROI)

7) 운영 시뮬레이션 및 생산성 분석

8) 향후 실행계획 및 추진 조직 제안

(2) 보고 및 최종 발표는 제 8조에서 정의하는 용역기간 후 5영업일 이내에 해야한다. 만약 “을”의 상황에 따라 보고 및 최종 발표 일을 변경한다면 “갑”과 협의하여 지정된 일자에 해야한다.

제3조 (계약당사자의 책임)

- “갑”은 용역 수행에 필요한 정보를 을에게 제공하고, “을”의 용역 수행에 신의∙성실하게 협조하여야 한다.

- “을”은 “갑”이 제공한 정보를 근거로 신의∙성실하게 용역을 수행하여야 한다.

- “을”은 “갑”에게 제출한 용역 산출물이 제3자의 지식재산권 및 소유권 등 제반 권리를 침해하지 않음을 보증한다.

- “을”은 용역 기간 동안 “갑”과 지속적으로 소통하며, “갑”의 요구사항이 프로젝트 결과물에 적절히 반영될 수 있도록 해야한다.

제4조 (용역의 산출물)

- 본 용역을 통해 다음과 같은 산출물이 갑에게 제공된다.

- (목표 물동량 및 향후 운영방향 고려)최적의 부지 내 건물 배치도 / 건축 평면도, 입면도, 각 층별 구조 및 면적(기타공간 포함)

- 업무별 운용 FLOW / 물류센터 운영 Process

- 건축 하중조건 및 간섭조건

- 예상 투자비 내역 / ROI(연도별 물류비 절감예상)_공간(임대료 포함 투자비 회수기간)

- 최적 시공상차 운영안

- 최적 PLT 규격 및 운영안

- 피킹 자동화 솔루션

- 최적 합적 솔루션

- 최적 품목 배치안

- Material Flow Diagram

- PLT당 적정 하중기준

- Layout 정의(자동화 설비(연결) 배치 및 제품 location 포함)

1) 기타공간(임시보관/판정/재포장/지게차충전/파지배출 등) 최적배치 포함

- 각 부문별 소요인력

- 물류 정보 SW 솔루션 비교/검토 (선진/우수사례를 포함) 및 최적 솔루션

- 물류 정보 시스템 운영 방안 (아키텍처, 서버, 조직 등)

- PLT 수불관리 방안(자동화 운영시 최적 관리방안 / 비용 및 現 보유분 고려)

- 기본설계(물류 설비별 상세사양 및 기본 L/O)

- 건물 내 기능 배치도(평면도, 단면도)

- 물류설비 사양 및 소요 수량(고려사항 : AS자재/3PL 사업 추진고려)

- 물류정보시스템 운영을 위한 인프라(H/W 산정 및 서버 구성, 네트워크 구성 등)

- 전기/제어 시스템 구성 및 소요 전력량

- 유지보수 및 장애 대응방안

- 비용 산출서

- 업체 특화요소

- 시뮬레이션을 통한 검증

- 최종보고서 및 발표자료

- 아래 항목중 위 내용에 미포함된 항목이 있다면 산출물에 포함해야함.

- 본 산출물은 특정 제조사 또는 벤더의 상업적 이해관계로부터 독립적으로 작성되어야 하며, '갑'의 입찰/선정 과정에서 모든 공급사가 동등한 정보와 조건 하에 참여할 수 있도록 명시적 기준 및 제안서 작성 형식을 포함하여야 한다.

- “을”은 자동화 컨셉 설계 결과물을 기반으로 건축사와 협의 가능하도록 도면 및 설비 사양 기준서, 건축 구조 조건서 등을 작성해 ‘갑’에 제출하여야 한다.

- 본 계약에 따라, “갑”은 “을”에게 지급해야 할 금액 전부를 지급하는 것을 전제 조건으로 “갑”을 위해 마련되고 전달된 모든 유형의 산출물에 대한 소유권 및 지식재산권 등을 독점적, 배타적으로 취득한다.

- 최종 산출물은 한글(PPT, Excel 등)로 작성하되, 주요 Summary 및 Investment Proposal은 영문 병기본 포함하고 도면은 AutoCAD와 PDF 형식 병행 제출한다.

제 5 조 (용역 산출물의 제공 등)

- “을”은 제4조의 용역 산출물을 아래의 각 제출기한까지 “갑”에게 제출해야 한다.

용역 산출물 제출기한 : 2025년 10월 24일

- 전항에 따라 “갑”에게 제출된 산출물이 제 6조의 내용에 따라 “갑”의 검수에 합격하여 각 용역이 완료된 후, “갑”이 각 용역 산출물에 대한 설명을 원하는 경우, “갑”은 “을”에게 이를 통지하여야 하며 “을”은 신속히 해당 요청에 응하여 용역 산출물에 대한 설명을 제공해야 한다.

제 6 조 (검수)

- “갑”은 제 5 조 제1항에 따라 “을”에게 각 용역 산출물을 수령한 날로부터 14 영업일 내에 이에 대한 검수를 완료하고 그 결과를 서면으로 “을”에게 통지하여야 한다.

- “갑”이 전항에서 정한 기간 내에 별도의 통지가 없는 경우 그 기간이 경과한 날에 검사에 합격한 것으로 본다

- 산출물은 제시된 항목에 대해 정량적 근거와 실행 가능성 있는 수준의 구체성을 갖추어야 하며, 미비할 경우 '을'은 무상으로 보완하여야 한다

- “을”이 제1항에 따른 검사합격통지나 제2항에 따라 검사 합격으로 간주되는 때에 “을”이 용역 산출물 제공 의무를 완료한 것으로 본다.

제 7조 (지연이자)

- “을”이 제 5조의 각 용역산출물 제출기한 내에 “갑”에게 용역 산출물을 제공하지 못하는 경우 “을”은 그 마감일의 다음 날부터 “을”이 각 용역 결과물을 제출하는 날까지의 지연일수에 대하여 제9조의 용역보수 총액에 일당 1/1000을 곱한 금액의 지연이자를 “갑”에게 지급하여야하며 “갑”은 “을”에게 지급해야할 채권에서 이를 공제하고 지급할 수 있다.

제8조 (용역제공기간과 추진일정)

- 용역기간은 2025년 6월 23일부터 2025년 10월 24일까지로 한다. “을”은 해당 용역기간 내에 제4조의 산출물을 “갑”에게 제공하여야 한다. 다만, 계약기간의 변경이 필요하다고 인정되는 경우 “갑”과 “을”은 이를 협의하고 변경된 사항을 문서화하여야 한다.

제9조 (컨설턴트의 투입)

- “을”의 용역수행인원의 업무시간은 하루 8시간을 원칙으로 한다.

- “을”은 휴가, 교육, 예비군훈련 등 용역 수행에 지장을 초래할 수 있는 제반 활동에 대하여 사전에 “갑”에게 통보하여야 한다.

- “을”이 부득이한 사유로 용역수행인원을 교체할 경우, “을”은 “갑”의 사전 동의를 얻어야 한다.

- “을”은 “갑”이 투입된 컨설턴트가 본 용역수행에 적합하지 않다고 판단하여 교체를 요청하는 경우 이에 응하여야 한다.

제10조 (계약의 효력)

본 계약은 “갑”과 “을” 쌍방이 본 계약서에 기명날인하는 즉시 그 효력을 발생한다.

제11조 (용역보수 및 부대비용)

- 용역제공기간 동안의 용역 수행 대가로 ”갑”이 지급하는 용역보수 총액은 ”일금 [●]원정”(￦ [●])으로 하며, 부가가치세는 별도로 지급한다.

(단위:원,VAT 별도)

| 구분 | 세금계산서 발행일 | 금액 |
| --- | --- | --- |
| 1차 50% | 계약서 체결일 | ￦ [●] |
| 2차 50% | 검사 합격일 | ￦ [●] |

- “을”은 제1항에서 정한 세금계산서 발행일에 세금계산서 발행을 통해 “갑”에게 해당 용역보수를 청구하고, “갑”은 “을”이 청구한 날로부터 2주 이내에 “을”에게 현금으로 지급한다.

- “갑”은 1차 대금 지급에 앞서 “을”에게 계약금액의 50% 상당의 선급금이행보증증권 제출을 요구할 수 있다. 미제출 시 지급 유예 가능.”

제12조 (작업장소)

- “갑”은 “을”에게 “용역”을 수행할 수 있는 작업 장소를 “갑”의 사무소 내에 제공하여야 한다.

- “갑”이 지정한 작업 장소에서 “을”은 “용역”을 수행하는 것을 원칙으로 한다.

제13조 (자료 등 제공)

- “을”이 “용역”을 수행함에 있어 필요한 자료가 있을 경우 “갑”에게 이를 요청할 수 있고 “갑”은 이에 협조한다.

제14조 (기밀의 준수)

- “을”이 본 계약을 수행하면서 지득한 “갑”에 대한 모든 정보는 “갑”의 기밀사항으로 인정되며, 기밀 정보는 계약한 용역에 관련하여서만 사용되어야 하고 ”갑”의 문서화된 승인 없이 “을”은 “갑”의 기밀사항을 제3자와 공유 할 수 없다. 단, 법의 강제규정, 행정관청의 명령, 법원의 판결에 의한 경우에는 예외로 하며, 이 경우 “갑”과 “을”은 상대방에게 사전에 통지하여야 한다.

- “을”은 산출물과 관련하여 제3자의 저작권, 상표권, 특허권 등 지식재산권 침해가 없음을 보증하며, 침해 발생 시 모든 법적 책임은 ‘을’이 부담한다.

- ”을”은 기밀정보 보안에 있어서 적절히 판단하고 관련 직원에게 보안 교육을 실시하여야 한다.

제15조 (계약의 해지 등)

- 본 계약은 다음 각 호의 경우에 해지된다.

1.	“갑”과 “을”이 본 용역의 제공이 완료되기 전에 서면으로 용역의 제공을 중단하기로 합의한 경우

2.	“갑” 또는 “을”이 본 계약의 의무를 이행하지 않아 본 계약을 해지하고자 하여 최소한 1주전에 서면으로 상대방에게 해지의사를 통지한 경우

- “갑” 또는 “을”에게 다음 각호의 사유가 발생하는 경우 계약 상대방은 상대방에게 서면통지를 함으로써 계약을 즉시 해지할 수 있다.

1. “갑” 또는 “을”에게 파산, 회생 또는 이와 유사한 절차의 신청이 있는 경우

2. “갑” 또는 “을”의 주요재산에 대하여 제 3자로부터 압류, 가압류, 가처분, 강제집행이 신청되어 본 계약이행에 대한 신뢰가 상실된 경우

3. 기타 본 계약을 이행할 수 없음이 객관적으로 명백한 경우

4. “갑” 또는 “을” 중 일방이 본 계약을 위반하여 서면통지를 통해 시정을 요구하였으나 서면통지 도달일로부터 14일 이내에 시정조치가 이루어지지 않는 경우

- “을”의 귀책사유로 인해 본 계약이 해지된 경우, “을”은 계약해지일까지 작성된 용역 산출물의 기성부분을 “갑”에게 제출하여야 한다.

- 계약의 해지는 손해배상청구에 영향을 미치지 아니한다.

제16조 (면책 및 손해배상)

“갑” 또는 “을”이 본 계약을 위반하여 상대방에게 손해가 발생한 경우 상대방이 입은 모든 손해에 대해 손해배상을 하여야 한다. “천재지변, 법적 인허가 지연 등 불가항력 사유 외의 일정 지연 시 “을”의 귀책으로 간주하며, 지연 이자 외에 정해진 일정 내 납품 실패 시 계약 해지 및 손해배상 청구 가능하다.

“을”이 “갑”에게 제출한 “산출물”이 제 3자의 소유권 및 저작권 등 기타 권리를 침해하였다는 이유로 제3자와 분쟁이 발생하는 경우 “을”은 “갑”을 면책시키고 “을”이 비용과 책임으로 분쟁을 해결하여야 하며 “갑”은 이 분쟁에 직접 대응하고 소요된 비용을 “을”에게 청구할 수 있다.

제17조 (개인정보보호)

- “갑”과 “을”은 본 계약 체결 및 이행 과정에서 개인정보보호법 등 개인정보보호와 관련된 모든 법률 및 규정을 준수해야 한다.

- “갑”이 수집한 개인정보를 “을”이 본 계약 수행 중에 처리하는 경우 “갑”과 “을”은 별도의 개인정보위탁계약을 체결한다.

제18조 (특약사항)

- “갑”과 “을”간에 서면으로 특약사항을 정할 수 있다.

- “갑”과 “을”이 본 계약의 내용과 달리 서면으로 정한 특약사항은 본 계약서에 우선한다.

# 제19조 (적용법규와 분쟁의 해결)

- 본 계약서에는 대한민국의 법률이 적용되며 그에 따라 해석된다.

- 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생할 경우 “갑”과 “을”이 합의하여 해결함을 원칙으로 하되, 합의가 되지 않을 경우 모든 분쟁은 서울중앙지방법원을 제1심의 전속적 합의관할법원으로 한다.

# 제20조 (기타사항)

- 쌍방은 상대방의 서면동의 없이 계약에 따른 권리와 의무를 타인에게 양도할 수 없다.

- 본 계약의 내용은 기밀 사항으로 인정되며 쌍방에서는 상대방의 문서화된 승낙 없이 공개할 수 없다.  그러나, “갑”이 동의하는 경우 “을”은 “갑”의 이름을 인용할 수 있다. 계약서의 조항 표현이 직접적으로 또는 간접적으로 지속되게 기재되었다면 조항은 지속적으로 쌍방을 속박한다.

- 계약 조항이 일부 무효인 경우 나머지 조항은 유효한 것으로 본다.

년       월       일

| [갑] |  | [을] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 법 인 명 |  | 법 인 명 |  |
| 주 소 |  | 주 소 |  |
| 법 인 번 호 |  | 법인번호 |  |
| 대 표 자 | (인) | 대 표 자 | (인) |