퍼시스 UKF 물품 공급 및 설치 용역 계약서

발주자 (‘고객’) 	: _______________

공급 및 설치 관리자 (‘회사’) 	: Build Block Inc.

프로젝트명 	: ‘고객’의 UKF 행사 관련 물품 공급 및 설치 프로젝트

소재지 	: Duggal Greenhouse, Brooklyn, NY 11205

용도		: UKF VIP 라운지 인테리어

‘고객’과 ‘회사’는 위 용역 업무의 수행에 필요한 제반사항과 권리, 의무 등을 정하기 위하여 아래와 같이 본 계약을 체결한다.

제1조 (용역업무의 범위)

1. 본 계약에 따른 용역업무는 다음과 같다.

- 행사 부스 배치 계획에 따른 특정 물품 공급 및 설치

- 물품 설치 일정 조율 및 현장 관리

- 행사 기간 중 설치물 유지 및 보수 지원

- 행사 종료 후 철거 및 현장 원상복구

- 기타 ‘고객’과 ‘회사’가 협의하여 필요하다고 인정되는 업무 수행

제2조 (용역업무 기간)

1. ‘회사’의 용역업무 기간은 2025 년  09 월  1 일     -    2025 년  10 월  19 일로 한다. 다만, 다음 각호의 경우에는 상호 협의하여 업무기간 및 계약내용을 변경할 수 있다.

- ‘고객’이 계획을 변경하였을 때

- 기타 ‘고객’의 사유로 용역업무를 변경하거나 계약기간을 연장할 상당한 이유가 있는 때

2. 제1항의 사유로 이미 수행한 업무범위가 변경되어 추가 비용이 발생한 경우, ‘회사’는 ‘고객’과 협의하여 ‘고객’에게 추가 보상을 청구 및 요구할 수 있으며, 이 경우 ‘고객’은 ‘회사’에게 대금을 지급할 책임이 있다. 본 항에 따른 협의가 지연될 경우, ‘회사’는 선 집행한 비용에 대해 사후 정산을 청구할 수 있다. 만일 제1항의 사유가 아닌 ‘회사’의 귀책사유로 추가 비용이 발생하거나, 계약기간을 연장하게 된 경우 ‘회사’는 본인의 비용으로 추가 공사를 이행하며, 계약기간이 연장된 경우 ‘회사’는 지체상금을 ‘고객’에게 지급하여야 한다. 지체상금은 각 계약일수 당 계약금액의 0.3%에 해당하는 금액이며, ‘고객’은 잔금지급시 위 지체상금 비용을 상계하고 지급할 수 있다.

제3조 (물품 공급 및 설치 내역)

1. ‘회사’는 ‘고객’이 제공하는 배치 계획, 도면, 사양서, 물품 목록 등을 기준으로 물품을 공급·설치한다.

2. 공급 및 설치에 사용될 물품의 품질 및 규격은 ‘고객’이 제공한 사양과 일치하여야 한다. 다만, 사양서에 품질 또는 품명이 명확히 규정되지 아니하거나 해당 물품이 품절된 경우, 상호 협의하여 대체품을 결정할 수 있다.

3. 전항의 합의가 없는 경우, 공급 및 설치에 사용될 물품은 표준품 또는 표준품에 준하는 사양의 물품으로서 계약의 목적을 약정 기한 내에 달성하는 데 가장 적합한 것으로 한다.

제4조 (물품 공급 및 설치의 변경 및 조정)

1. 설치 진행 중 또는 설치 완료 후 ‘고객’의 요청에 따라 설치 내역을 변경하거나 물품을 추가하는 경우, ‘회사’는 이에 응하여야 하며, ‘고객’은 변경 및 조정에 따른 추가 비용을 ‘회사’에 지급한다.

2. ‘회사’는 설치의 원활한 진행 및 계약 목적 달성을 위하여 필요한 경우, 설치 내역의 변경을 ‘고객’에게 요청할 수 있고, ‘고객’의 승인을 받아 설치 내역을 변경할 수 있다.

제5조 (용역에 대한 보수)

1. 제 1조에서 정한 ‘회사’의 물품 공급 및 설치 업무에 관한 보수 총액은 $39,330.36 으로 한다.

2. ‘고객’의 요청에 따라 설계 또는 사양 등이 변경되어 공급·설치 범위가 확대되는 경우, 추가 금액 및 일정은 ‘고객’과 ‘회사’가 서면으로 합의한 범위 내에서 조정할 수 있다.

3. ‘고객’ 사유로 인한 지급 지연, 공급 및 설치 내용에 대한 변경 요청, 또는 승인 지연이 발생할 경우, ‘회사’는 이에 따른 일정 조정 및 비용 증가분을 별도로 산정하여 청구할 수 있다.

4. 본 계약금액에 대한 지급은 계약 체결 이후 [보수 지급 조건]에 따라 지급하며, ‘회사’는 지급 요청 시 공급·설치 범위 및 금액 산정의 주요 내역을 ‘고객’에게 서면으로 제출한다.

[보수 지급 조건]

| 구분 | 지급 조건 | 비율 | 금액 ($, USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| 선금 | 계약체결 후 10 영업일 이내 | 50% | 19,665.18 |
| 잔금 | 행사 종료 후 10 영업일 이내 | 50% | 19,665.18 |

5. ‘회사’가 지급 조건 완료에 대한 검사를 ‘고객’에게 요청하고, ‘고객’이 확인 및 승인한 후 invoice를 발행하여 청구한다. ‘고객’은 청구 후 10 영업일 이내에 Build Block Inc. 명의의 미국 법인 계좌로 지급한다. 단, ‘고객’이 요청하는 경우, Build Block Inc.의 한국 자회사인 “주식회사 빌드블록”에 원화로 지급할 수 있으며, 이 경우 부가가치세 10%가 추가로 부과되며 ‘고객’은 이를 포함하여 지급하여야 한다.

6. ‘고객’이 본 계약에 따른 대금 지급을 기한 내에 이행하지 않는 경우, ‘회사’는 미지급 금액에 대하여 지급기한 다음 날부터 완제일까지 연 12%의 비율로 계산한 지연이자를 청구할 수 있다.

제6조 (용역 결과물의 전달)

1. ‘회사’는 제 2조의 용역업무 수행에 따라 행사 개시일 이전까지 다음과 같이 용역 결과물을 ‘고객’에게 제공하여야 한다.

- 설치 물품 목록

- 설치 일정표

2. ‘회사’는 ‘고객’의 요청이 있는 경우, 현장 설치 진행 현황에 관한 보고 또는 관련 자료를 제공하여야 한다.

제7조 (용역 결과물의 품질 및 검수)

1. ‘회사’가 작성한 용역 결과물은 행사 부스 설치 및 운영에 적합하여야 하고, 미국 연방, 뉴욕주, 뉴욕시 및 관련 단체(local municipalities)의 모든 건축, 소방, 보건, 안전 관련 법령 및 전시회 주최 측의 모든 관련 규정과 요구사항에 적합하고 그에 필요한 형식과 내용을 모두 충실히 갖추어야 하며 하자나 결함이 없어야 한다. .

2. ‘고객’은 설치 완료 시 현장에서 즉시 검수를 진행하며, ‘고객’의 합리적인 판단에 비추어 설치물에 행사 목적상 지장이 있는 경우 ‘회사’는 행사 개시 전까지 이를 보완 및 재검수를 받아야 한다.  행사 개시 전까지 보완이 완료되지 않아 ‘고객’에게 손해가 발생한 경우, ‘회사’는 이에 대한 손해배상 책임을 진다.

3. 행사 기간 중 설치물에 기능적, 구조적 하자가 발생하거나, 안전상의 문제가 발생하는 경우, , ‘회사’는 지체 없이 이를 수리 또는 교체해야 하며 행사 진행에 차질이 없도록 한다. 이에 필요한 비용은 ‘회사’가 부담하며, 하자 또는 안전 문제로 인해 ‘고객’ 또는 제3자에게 손해가 발생한 경우 ‘회사’가 그에 대한 모든 배상책임을 진다.

4. ‘고객’은 ‘회사’의 사전 서면 동의 없이 본 용역 결과물을 제 3 자에게 제공하거나 타 용도로 사용해서는 아니 되며, 상업적 목적의 활용 또는 유사 프로젝트에 대한 전용은 허용되지 않는다. ‘고객’이 이를 위반한 경우 ‘회사’는 이에 따른 손해배상을 청구할 수 있으며, 해당 위반으로 인해 발생하는 모든 손해에 대해 ‘고객’이 배상의 의무를 부담한다.

제8조 (회사의 의무) 본 계약에 따라 ‘회사’는 다음과 같은 의무를 부담하며, 특히 안전 및 법규 준수에 만전을 기해야 한다. .

1. ‘회사’는 본 계약의 체결과 관련된 ‘고객’의 모든 지시를 성실히 준수하여야 하며, ‘고객’의 업무 수행을 위하여 필요한 모든 편의를 제공하여야 한다.

2. ‘고객’과 ‘회사’는 본 계약 제14조의 비밀유지 조항을 준수해야 한다.

3. ‘회사’는 본 계약 수행 중 발생하는 물품 공급·설치 관련 분쟁, 산업재해 처리 및 민원 해결에 대한 책임을 진다. 단, 분쟁 또는 민원 발생의 원인이 ‘고객’의 서면 지시 변경, 사양 변경 요청, 승인 지연 등에 기인한 경우, ‘회사’는 이에 대한 책임을 지지 않으며 별도의 정산을 청구할 수 있다.

4. ‘회사’는 본 계약서에 명시되지 않은 사항이라 하더라도, 통상적이고 합리적인 범위 내에서 ‘고객’의 요청에 성실히 협조하여야 한다.

5. ‘회사’는 본 계약에 따라 고품질의 물품 공급 및 설치 서비스를 제공하기 위해 최선의 노력을 다하며, 다음 사항을 ‘고객’에게 진술·보증한다: (i) 본 계약에 따른 용역 수행에 필요한 지식, 기술,인허가(필요 시), 자격,  경험, 보험을 보유하고 있으며, (ii) 유사한 범위와 복잡도의 프로젝트 수행 경험이 있으며, (iii) 관련 법령, UFK 및 전시회 주최 측의 규정과 업계 표준에 부합하는 방식으로 물품 공급 및 설치를 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있다.

제9조 (계약상의 처분금지)

‘고객’ 또는 ‘회사’는 상대방의 사전 서면 동의 없이 본 계약상의 권리 또는 의무를 제3자에게 양도, 이전, 임대, 담보제공 또는 기타의 처분행위를 할 수 없다.

제10조 (계약의 해제 또는 해지)

1. ‘고객’은 다음 각 호의 사유가 발생한 경우, ‘회사’에게 서면으로 통지하고 협의 기간 (통지일로부터 15일 이상)을 거친 후 본 계약의 전부 또는 일부를 해제·해지할 수 있다.

- ‘회사’가 정당한 사유 없이 본 계약상 주요 업무를 수행하지 않거나, 계약상 의무를 중대하게 위반한 경우

- ‘회사’의 귀책사유로 인하여 계약기간 내 물품 공급 및 설치를 완료할 수 없다고 인정되는 경우

- ‘회사’가 파산선고, 회생절차 개시 등으로 계약 이행이 객관적으로 불가능해진 경우

- 기타 ‘회사’의 중대한 귀책사유로 인해 계약의 목적 달성이 명백히 불가능하다고 판단되는 경우

2. ‘회사’는 다음 각 호의 사유가 발생한 경우, ‘고객’에게 서면으로 통지하고 협의 기간 (통지일로부터 15일 이상)을 거친 후 본 계약의 전부 또는 일부를 해제·해지할 수 있다.

- ‘고객’이 정당한 사유 없이 본 계약에 따른 대금 지급을 지연하거나, 업무 수행에 필수적인 정보 또는 자료를 제공하지 않아 용역 수행이 중단되고 합리적인 조정 협의에도 불구하고 30일 이상 개선되지 않은 경우

- ‘고객’이 계약 체결 시 제시한 업무 조건을 일방적으로 변경하여, 용역의 범위 또는 내용을 본래 계약과 현저히 다르게 변경한 경우

- ‘고객’이 업무 수행에 필요한 정보나 자료를 제공하지 않아 ‘회사’의 계약 이행이 불가능한 경우

3. 제1항 및 제2항에 해당하지 않더라도, 천재지변 또는 쌍방의 귀책사유가 없는 불가항력 사유가 발생한 경우, 당사자는 상호 협의하여 계약을 해지 또는 종료할 수 있다.

4. 본 계약의 해지 또는 종료는 당사자가 가지는 손해배상 청구권이나 기타 본 계약에 따라 발생한 권리·의무의 행사에 영향을 미치지 않는다. 손해배상에 관한 구체적인 사항은 제14조의 규정을 따른다.

5. ‘고객’이 계약상 사유 없이 물품 공급 또는 설치를 중단하거나 지연을 요청하는 경우, ‘회사’는 그에 따라 계약기간을 조정할 수 있으며, 이에 따른 추가 비용은 실제 발생한 직접 비용(추가 인건비, 장비 사용료, 물품 보관료, 재설치 비용 등)과 이에 수반되는 부대비용(설치 일정 변경, 인력 재배치, 행정 처리 비용 등)을 기준으로 산정하며, ‘고객’이 부담한다. 단, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 조정 대상에서 제외된다.

- 중단 또는 지연이 ‘회사’의 책임 있는 사유로 발생한 경우

- 본 계약의 다른 조항에 따라 이미 조정되었거나 보상 대상이 아닌 경우

제11조 (손해배상)

1. 본 계약의 이행과 관련하여 일방 당사자의 귀책사유로 상대방에게 손해가 발생한 경우, 해당 당사자는 상대방에게 발생한 모든손해를 배상하여야 한다.

2. ‘고객’의 귀책사유로 계약이 해지되는 경우, 이미 ‘회사’에 지급된 금액은 환불하며,, 남은 계약 범위와 관련하여 ‘회사’가 입게 될 손해 및 준비 비용을 보전하기 위해 계약 총액의 10%를 정액 보상금으로 청구할 수 있다.

제12조 (비밀유지 의무)

1. ‘고객’과 ‘회사’는 본 계약의 이행 과정에서 취득한 상대방이 “기밀”로 지정한 영업 비밀, 사업 정보 또는 기타 정보(“기밀 정보”)를 제3자에게 공개하거나 공개하도록 지시하는 것이 금지된다. 단, 법원이나 정부 기관이 발부한 소환장이나 기타 형태의 강제 법적 절차 또는 법원이나 중재자의 명령 등 법에 의해 공개가 요구되는 경우, 당사자 일방은 상대방에게 7일 전에 통지한 후 기밀 정보를 공개할 수 있다.

2. ‘고객’은 본 계약의 이행과 관련하여 ‘회사’가 제공한 정보를 제3자에게 제공하거나 경쟁 목적으로 활용하여서는 아니 되며, 이를 위반할 경우 ‘회사’는 손해배상을 청구할 수 있다.

3. 본 조의 비밀유지 의무는 계약 종료 후에도 별도의 기간 제한 없이 지속된다. 단, 이미 공개된 정보, 제3자로부터 정당하게 취득한 정보 등은 기밀 정보에 해당하지 않는다.

제13조(특약사항)

1. 본 계약에서 정하지 않은 사항 또는 추가로 정할 필요가 있는 사항은 ‘고객’과 ‘회사’가 별도 서면 합의(특약서)를 통해 정할 수 있으며, 이 경우 해당 특약의 내용은 본 계약에 우선하여 적용된다.

2. ‘고객’의 요청에 따라 ‘회사’가 선발주한 물품(예: 조명)은 본 계약의 해제·해지 여부와 관계없이 ‘고객’이 해당 비용을 전액 부담하며, ‘회사’는 그 비용을 사후 정산 또는 별도 청구할 수 있다. ‘고객’은 본 계약의 해제·해지를 통보한 날로부터 10일 이내에 선발주 물품 대금을

3. 본 프로젝트의 시각물 제작 및 프레임은 제 3자가 지정한 외부 업체를 통해 진행되며, 이에 따른 비용은 ‘회사’의 직접 통제 범위에 포함되지 않는다. 시각물 관련 비용은 본 계약 금액에 산입하되, 행사 종료 후 실제 집행 과정에서 계약 금액을 초과하는 비용이 발생할 경우 ‘회사’는 이를 별도로 청구할 수 있으며 ‘고객’은 해당 비용을 지급하여야 한다.

제14조(계약의 해석)

본 계약의 해석 및 적용에 관하여는 미국 뉴욕주의 법이 적용되며, 본 계약에 명시되지 않은 사항은 당사자 간 협의를 통해 정하며, 협의가 이루어지지 않는 경우에는 관할지 법령 및 일반적인 상거래 관행에 따른다.

제15조 (관할법원)

본 계약과 관련된 모든 분쟁은 미국 뉴욕주에 소재한 관할 법원에서 해결하며, 당사자는 이에 대한 관할권에 사전 동의한 것으로 간주한다. 단, ‘고객’과 ‘회사’는 필요 시 상호 협의를 통해 미국 내 다른 관할 법원 또는 중재기관을 지정할 수 있다.

상기와 같이 본 계약이 체결되었음을 증명하기 위하여 본 계약서를 2부 작성하고 기명·날인하여 "고객"과 "회사"가 각각 1부씩 보관한다. 상호 합의하에 온라인 전자서명을 통한 계약서 날인도 가능하다.

2025 년  9월     일

| ‘고객’ | 주 소 : |  |
| --- | --- | --- |
|  | 상 호 : |  |
|  | 대 표 자 : | (인) |

| ‘회사’ | 주 소 : | 20 Park Rd, Burlingame, CA 94010 |
| --- | --- | --- |
|  | 상 호 : | Build Block Inc. |
|  | 대 표 자 : | Jiwon Jung (인) |